## Slide 1
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
Facultad de Ingeniería y Arquitectura · Escuela de Ingeniería de Sistemas
Business Case del Proyecto
Sistema de Gestión Financiera y Administrativa ‘Finanzas-Clinic’
Caso de estudio: Clínica Médica Unión · Proyecto de Gestión Integral de TI para Transformación Organizacional
Condori Pachauri Omar
Flores Llanque Mery Elizabeth
Huahuaccapa Ccama Jaqueline
Juliaca, Perú · 2026

## Slide 2
CONTENIDO
Agenda de la Exposición
01
Contexto y justificación de la inversión en TI
02
Definición del problema y objetivos SMART
03
Análisis de alternativas tecnológicas
04
Evaluación de beneficios financieros (VAN, TIR, PRI, B/C)
05
Estimación de costos: CAPEX y OPEX
06
Gestión de riesgos iniciales
07
Conclusiones y recomendaciones
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
2

## Slide 3
MARCO DE ANTECEDENTES
¿Por qué invertir en TI ahora?
Costos de transacción en salud
La desconexión entre el registro médico (admisión) y el cobro (cajas) obliga a una digitación redundante que eleva el riesgo operativo. Cada minuto de transcripción manual incrementa el costo de facturación y propicia pérdidas por mermas en los arqueos.
Desarrollo propio vs. compra de ERP
Los ERP comerciales de salud tienen altos costos de licenciamiento y personalización compleja frente al sistema legacy. El desarrollo a medida ‘Finanzas-Clinic’ elimina licencias recurrentes, otorga propiedad intelectual completa e integra nativamente las reglas de SUNAT, con un TCO altamente competitivo.
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
3

## Slide 4
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El problema y sus pérdidas económicas
15%
de errores en cobros
Descuadres en arqueo de cajas por transcripción manual al facturador PSE.
-$500 USD / mes por sucursal
0
inventario enlazado
Depreciación fiscal calculada manualmente en Excel, sin control de activos fijos.
Multas regulatorias SUNAT
5%
de facturas no cobradas
Copagos y convenios con aseguradoras se procesan tarde, sin alertas de vencimiento.
-$10,000 USD / año
0
logs de auditoría
Ausencia de registros que expone la BD a modificaciones y anulaciones fraudulentas.
Riesgo de control interno SUSALUD
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
4

## Slide 5
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Objetivos SMART del Proyecto
S
Específico
Implementar ‘Finanzas-Clinic’ con módulos de Caja, Activos Fijos, Cuentas Corrientes/Convenios y auditoría activa con alertas Kafka.
M
Medible
Reducir el arqueo diario de 120 a 15 min (87.5% de ahorro), registrar el 100% de operaciones en auditoría y recuperar el 80% de copagos en mora.
A
Alcanzable
Desarrollo con equipo interno de 3 especialistas y 1 QA, usando Spring Boot, Angular y Docker.
R
Relevante
Alinear el software al plan estratégico: -15% en costos operativos administrativos y +25% en satisfacción del paciente.
T
Con límite de tiempo
Completar el ciclo de vida del subproyecto, del diagnóstico al Go-Live, en 16 semanas.
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
5

## Slide 6
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Beneficios Esperados del Subproyecto
Estratégicos
Dashboards financieros integrados para decisiones gerenciales
Cumplimiento de auditorías SUSALUD con logs inmutables
Tácticos
Reducción de la mora del canal de aseguradoras mediante alertas
Eliminación de autorizaciones en papel vía flujos Kafka
Operativos
Automatización de cierres de caja y depreciación fiscal mensual
Eliminación de digitación redundante y menor estrés del personal
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
6

## Slide 7
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Tres opciones tecnológicas evaluadas
ALTERNATIVA A
ERP Comercial de Salud
SAP Business One o similar. Robusto, pero con CAPEX de $45,000 USD en licencias y consultorías, y poca flexibilidad para integrarse al sistema legacy.
$45,000 USD
ALTERNATIVA B
Macros Excel + Access Local
Costo de adquisición mínimo, pero sin concurrencia real, sin logs de seguridad y con macros inestables frente al volumen de transacciones.
Bajo costo
ALTERNATIVA C · PROPUESTA
Finanzas-Clinic (Spring Boot + Angular)
Desarrollo a medida, dockerizado, con Kafka. Personalización total, integración nativa con admisión legacy, auditoría activa y control JWT.
$19,000 USD
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
7

## Slide 8
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Criterios de Evaluación Ponderados
Chart: 
| Costo Total de Propiedad (TCO) | Adaptabilidad y Personalización | Seguridad e Integración | Escalabilidad y Rendimiento | Tiempo de Salida al Mercado
Peso (%) | 25 | 20 | 20 | 15 | 20
Suma del CAPEX inicial y OPEX acumulado a 3 años, priorizando soluciones sin licenciamientos abusivos.
Facilidad para programar reglas contables de seguros peruanos y copagos específicos.
Capacidad de integrar la admisión legacy con tokens JWT cifrados e interceptores.
Tolerancia al volumen de pacientes y concurrencia mediante colas asíncronas Kafka.
Velocidad de desarrollo e implementación dentro del plazo estricto de 16 semanas.
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
8

## Slide 9
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Matriz Comparativa Ponderada
Criterio | Peso | Alt. A ERP Comercial | Alt. B Macros/Legacy | Alt. C Desarrollo Propio
Costo Total (TCO a 3 años) | 25% | 2 (Alto) | 5 (Mínimo) | 4 (Moderado)
Adaptabilidad y Personalización | 20% | 3 (Limitada) | 2 (Rígido) | 5 (Total)
Seguridad e Integración Legacy | 20% | 4 (Robusto) | 1 (Vulnerable) | 5 (JWT + Interceptor)
Escalabilidad y Rendimiento | 15% | 4 (Robusto) | 1 (Fallas c/volumen) | 5 (Kafka + Docker)
Tiempo de Implementación | 20% | 3 (6 meses) | 4 (2 meses) | 5 (4 meses)
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA | 100% | 3.00 | 2.95 | 4.75
Alt. C obtiene la mayor puntuación ponderada (4.75/5), destacando en seguridad, escalabilidad y personalización.
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
9

## Slide 10
EVALUACIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS
Beneficios Cuantificables Anuales
$8,200
USD / año
Ahorro por eficiencia en arqueo de cajas
Reducción del arqueo de 120 a 15 min en 5 cajas: 3,193.7 horas recuperadas al año.
$5,400
USD / año
Prevención de descuadres y mermas
Los descuadres bajan de $500 a $50 USD mensuales por sucursal gracias a la sincronización automática.
$10,000
USD / año
Recuperación de copagos corporativos
Las alertas de facturación evitan el vencimiento y rechazo de facturas de aseguradoras.
Beneficios Brutos Anuales Totales
$23,600 USD
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
10

## Slide 11
EVALUACIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS
Flujo de Caja Proyectado a 3 Años
COK (Costo de Oportunidad del Capital) = 12% anual · OPEX anual = $3,500 USD
Chart: 
| Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3
Flujo Neto Anual | -19000 | 20100 | 20100 | 20100
Flujo Acumulado | -19000 | 1100 | 21200 | 41300
Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3
Beneficios / Ahorros ($) | 0 | 23,600 | 23,600 | 23,600
Costos de Inversión CAPEX ($) | -19,000 | 0 | 0 | 0
Costos Operativos OPEX ($) | 0 | -3,500 | -3,500 | -3,500
Flujo de Caja Neto (FCN) | -19,000 | 20,100 | 20,100 | 20,100
Flujo Neto Acumulado | -19,000 | 1,100 | 21,200 | 41,300
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
11

## Slide 12
EVALUACIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS
Indicadores Financieros del Proyecto
VAN
$29,276.81
Valor Actual Neto (USD)
Positivo: recupera inversión, cubre el COK 12% y genera beneficio neto adicional.
TIR
87.2%
Tasa Interna de Retorno
Muy superior al COK (12%): amplio margen de seguridad ante variaciones de OPEX.
PRI
11.3 meses
Periodo de Recupero
La inversión se recupera antes de finalizar el primer año de operación.
B/C
2.07
Relación Beneficio / Costo
Por cada $1 USD invertido, la clínica obtiene $2.07 USD de retorno.
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
12

## Slide 13
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX)
Cód. | Concepto | Recurso / Rol | Esfuerzo | Costo (USD)
C-01 | Dirección de TI | Líder Técnico / Arquitecto | 160 h ($25/h) | $4,000
C-02 | Desarrollo Backend Java | Dev. Spring Boot Experto | 300 h ($20/h) | $6,000
C-03 | Desarrollo Frontend Angular | Dev. Angular / Tailwind | 250 h ($20/h) | $5,000
C-04 | Aseguramiento de Calidad | Analista QA Funcional | 166 h ($15/h) | $2,500
C-05 | Infraestructura de Desarrollo | Servidor SQLite y red | Monto fijo | $500
C-06 | Licencia e Integraciones | API Facturador PSE | Licencia inicial | $1,000
Inversión Total Autorizada (CAPEX) |  |  |  | $19,000
Chart: Distribución del CAPEX
| C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06
CAPEX | 4000 | 6000 | 5000 | 2500 | 500 | 1000
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
13

## Slide 14
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Presupuesto Operativo y Mantenimiento (OPEX)
O-01
Infraestructura Nube
Servidores EC2 AWS, RDS y Cloud Kafka.
$1,200
O-02
Soporte Técnico Correctivo
Soporte ante incidentes en cajas (10% del CAPEX).
$1,900
O-03
Conectividad y Backups
Copias de seguridad automáticas diarias S3 y red local.
$400
O-04
Actualización Regulatoria
Ajustes anuales a parámetros tributarios SUNAT.
Incluido
Gasto Operativo Total Anual (OPEX)
$3,500 USD
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
14

## Slide 15
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Riesgos Prioritarios y Mitigación
Código | Riesgo | Severidad Inicial | Estrategia de Mitigación | Severidad Post
R-02 | Retraso en la API de facturas SUNAT externa | 12 (Alto) | Coordinar sandbox temprano y simular la API localmente. | 6 (Bajo)
R-03 | Acceso no autorizado a la base de datos de cajas | 10 (Alto) | Autenticación JWT cifrada con firma y expiración. | 5 (Bajo)
R-04 | Resistencia de cajeros a migrar de Excel al sistema | 12 (Alto) | Talleres prácticos guiados de usabilidad. | 6 (Bajo)
R-01 | Desviación del alcance del proyecto contable | 9 (Med) | Acta de Constitución estricta y control de cambios formal. | 3 (Bajo)
R-06 | Errores en el cálculo de depreciación lineal | 8 (Med) | Auditar fórmulas matemáticas junto con contabilidad. | 4 (Bajo)
Se identificaron 10 riesgos totales; se muestran los de mayor severidad inicial. Todos reducen su severidad tras la mitigación.
Finanzas-Clinic · Business Case del Proyecto
15

## Slide 16
CONCLUSIONES
Viabilidad Confirmada del Business Case
El análisis ratifica la viabilidad de implementar Finanzas-Clinic en la Clínica Médica Unión. El desarrollo a medida es la solución óptima frente al software comercial cerrado, ofreciendo personalización a costo sostenible.
$29,276.81
VAN
87.2%
TIR
11.3 meses
PRI
2.07
B/C
Recomendación
Iniciar la fase de ejecución del proyecto y establecer un comité de seguimiento mensual de costos y riesgos.
Recuperación total
de la inversión en el
Mes 11.3
antes de finalizar el primer año de Go-Live, con un retorno de $2.07 USD por cada dólar invertido.
Gracias · Preguntas y Comentarios